«О ходе реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального образования «Кезский район»

Постановлением  Правительства Удмуртской Республики  от 15 апреля  2013 года «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы» утвержден перечень аварийных многоквартирных домов  УР.

Этап 2013-2014гг. МО «Кезский район» выделены средства в размере:

17 394 720,  руб. в т.ч.  средства фонда -14 089 320,0 руб., средства УР -3 305 400,0руб.

Было запланировано расселение  3 домов:

п.Кез, ул. Советсткая, д.10:  8 квартир общей площадью  257,6 кв.м;

п.Кез, ул. Советсткая, д.28:  6 квартир общей площадью  229,8 кв.м;

п.Кез, ул. Н. Курченко , д.5:  4 квартиры общей площадью  133, кв.м;

Двое  собственников  жилых помещений изъявили желание получить денежные средства в размере ¾ от стоимости строительства  1 кв.м. В результате были выкуплены 2 жилых помещения общей площадью 85,90 кв.м на сумму - 1 803 900,0 руб., в т.ч.  средства фонда 1 461 130,00, средства УР 342 770,00 руб.

Образовалась экономия 601 300,0 руб, что дало возможность включить в программу следующее жилое помещение    для переселения: П. Кез  ул. Ленина, д.15, кв.3

В результате торгов  на строительство  17 квартир  общей площадью не менее 555,1 кв.м  образовалась экономия 6 351 396 руб. В соответствии с заключенным контрактом начато строительство 5 МКД (2- четырёх квартирных  и 3  трехквартирных ).

В 2014 г. Минстрой разрешил направить сэкономленные средства на завершение 5 строящихся домов и начать строительство жилых помещений для расселения следующих домов включенных в программу:

П. Кез, ул. Советсткая, д.1: 4 квартиры, общей площадью 144,3 кв.м

Так были заключены контракты (по торгам)

-  на завершение строительства 5 домов (17 квартир) на общую сумму: 5 492 084,00руб., в т.ч.  средства фонда - 4 448 449,00руб.,  средства УР- 1 043 635,00;

- на строительство  нового 4 квартирного дома на общую сумму:  3 300 000,00руб. в т.ч.  средства фонда- 2 672 923,00руб., средства УР- 6 270 77,00руб.

Образовавшаяся экономия  по требованию Минстроя  УР была возвращена в  Минстрой  (общая сумма  740400,0 в т.ч.  средства фонда -  599707,0,  средства УР 140693,0 руб).

На сегодняшний день завершено строительство по всем контрактам –это 6 МКД  (3- четырёх квартирных  и 3  трехквартирных дома) ,общей площадью более 700скв.м- 21 жилое помещение.

Освоено средств:  16 654 320 руб., в т.ч.  средства фонда- 13 489 613,0 руб., средства УР -3 164 707 руб.