**Подготовка к отопительному периоду 2018-2019гг**

По подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г.г. запланировано:

1. Приобретение 2 котлов для центральной котельной в с. Кабалуд на сумму 700 тыс.руб.
2. Приобретение материалов на капитальный ремонт водопровода в с. Полом протяженностью 4055м на сумму 1167,16 тыс.руб.
3. Приобретение материалов на капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина от ул. 70 лет Октября до ул. Лесовозная протяженностью 1530 м на сумму 461,04 тыс. руб.
4. Приобретение материалов на капитальный ремонт теплотрассы от центральной котельной через ул. Кирова вдоль здания РДК протяженностью 210 м на сумму 644,8 тыс.руб.

В связи с тем , что лимиты финансирования были доведены в июле 2018 года в настоящее время идет процедура торгов и заключения договоров.

К отопительному периоду необходимо подготовить:

1. Жилищный фонд-497,7 тыс.кв.м. Процент готовности жилищного фонда по состоянию на 31.08.2018г составляет 100%.
2. Детские учреждения 11 объектов готовность 100%
3. Лечебные учреждения 40 объектов готовность 100%
4. Артезинских скважин 31 шт готовность 100%

Общий процент готовности объектов к отопительному периоду составляет 94%.

Для создания запасов топлива к отопительному периоду необходимо приобрести 225 тонн угля. Приобретено 190 тонн что составляет 84% от плановых показателей.

По состоянию на 30.08.2018г. паспорта готовности объектов подготовлены на 100%.