АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШЕОЛЫПСКОЕ»

«БАДЗИМ ОЛЫП» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014                                                                                                  № 12

д. Большой Олып

Об организации противопаводковых

работ на территории

МО «Большеолыпское»

В целях обеспечения безопасности населения, сокращения материальных и финансовых потерь, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в период прохождения весеннего паводка в 2014 году

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить:

  - Состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

  - План мероприятий по подготовке к паводку и предотвращению ущерба (приложение № 2).

  - Перечень технических средств, привлекаемых для осуществления противопаводковых мероприятий(приложение № 3).

Глава муниципального

образования «Большеолыпское»                                 О.М.Вахрушева

Приложение 1

к Постановлению №12

от 20 марта 2014 г.

Состав противопаводковой комиссии МО «Большеолыпское»

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Председатель комиссии |  |  |
| 1 | Вахрушева Ольга Михайловна | Глава МО «Большеолыпское» | 3-81-32 |
|  | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Емельянов Петр Петрович | Председатель СПК «Искра» | 3-81-12 |
| 3 | Ворончихина Ольга Николаевна | Председатель СПК «Дружба» | 3-81-47 |
| 4 | Спешилова Ольга Ананьевна | Старший специалист Администрации МО «Большеолыпское» | 3-81-32 |

Приложение 2

к Постановлению № 12

от 20 марта 2014 г.

План работы противопаводковой комиссии МО «Большеолыпское»

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование улиц, объектов производственного назначения, жилых домов, подверженных подтоплению талыми водами | до 25 марта | Глава, руководители хозяйств |  |
| 2 | Рекомендовать завершить очистку кровли от снега в личных подсобных хозяйствах, учреждениях | до 25 марта | Глава, руководители учреждений |  |
| 3 | Рекомендовать завершить очистку наружных стен вокруг животноводческих ферм и складских помещений от снега, сделать водоотводы | до 25 марта | Руководители хозяйств |  |
| 4 | Запретить движение автотранспорта по льду рек, прудов и других водоемов | Немедленно | Глава, Руководители хозяйств |  |
| 5 | Рекомендовать жителям поселения произвести очистку канав и кюветов возле собственных приусадебных участков от снега, дров, строительных материалов, мусора для беспрепятственного прохода талых вод | до 1 апреля | Глава, старосты деревень |  |
| 6 | Организовать дежурство ответственных должностных лиц | с 1 апреля | Глава, руководители хозяйств, учреждений |  |

Приложение 3

к Постановлению №12

от 20 марта 2014г.

Перечень технических средств, привлекаемых для осуществления противопаводковых мероприятий по МО «Большеолыпское»

1. ОП ПЧ-33 в д. Большой Олып – пожарный автомобиль;

2. СПК «Искра»:

- Трактор ДТ(бульдозер)

- Трактор МТЗ с телегой

- Мотопомпа.

- СПК «Дружба»:

– Трактор МТЗ (с ковшом)

- Трактор «Т-150»