АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КАБАЛУДСКОЕ»

«КАБАЛУД» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 марта  2013 года 									  №  11

с. Кабалуд

Об организации противопаводковых работ на территории  муниципального образования «Кабалудское»

В целях обеспечения безопасности населения, сокращения материальных и финансовых потерь, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в период прохождения  весеннего паводка 2013 года. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.Состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

1.2.План мероприятий по подготовке к паводку и предотвращению ущерба (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (председатель Булдакова Н.А.).

Глава муниципального

образования  «Кабалудское»                                               Н.А. Булдакова

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования «Кабалудское»

от 25 марта 2013 года № 11

Состав противопаводковой комиссии муниципального образования «Кабалудское»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Булдакова Наталья Арнольдовна Павлова Любовь Михайловна Леонов Антон Владимирович | Глава МО Старший специалист Коммерческий директор ООО «Лесинвест» | (834158) 6-06-33 сот.89225001056 (834158) 6-06-33 сот. 89225019864 (834158) 6-06-30 сот. 89225130099 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования «Кабалудское»

от 25 марта 2013 года № 11

План мероприятий по подготовке к паводку и предотвращению ущерба

В целях предотвращения разрушения дорог, дорожных мостов, обеспечения беспрепятственного прохода талых вод, ликвидации возможных мест затопления и оказания необходимой помощи населению муниципального образования организовать и провести следующие мероприятия:

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование улиц, объектов производственного назначения, жилых домов подверженных подтоплению талыми водами | До 1 апреля | Булдакова Н.А. Леонов А.В. уличкомы |
| 2. | Обязать жителей поселка провести очистку канав и кюветов около собственных приусадебных участков от снега, дров, строительных материалов, мусора для обеспечения беспрепятственного прохода талых вод | До 10 апреля | Булдакова Н.А. Владельцы ЛПХ |
| 3. | Подготовить водопропускные трубы и кюветы для пропуска воды в населенном пункте, подъездам к производственным объектам и объектам соцкультбыта. | До 10 апреля | Булдакова Н.А. Леонов А.В. |
| 4. | Убрать снег с проезжей части автодорог на полную ширину полотна | До 10 апреля | Леонов А.В. |
| 5. | При необходимости организовать круглосуточное дежурство на объектах, попадающих в зону затопления. | На период паводка | Булдакова Н.А. |

# Приложение № 3