АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « КАБАЛУДСКОЕ»

«КАБАЛУД» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2015 года                                                                                 №  12

с. Кабалуд

Об организации противопаводковых

работ на территории

МО « Кабалудское»

В целях обеспечения безопасности населения, сокращения материальных и финансовых потерь, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в период прохождения весеннего паводка в 2014 году

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить:

  - Состав противопаводковой комиссии (приложение № 1).

  - План мероприятий по подготовке к паводку и предотвращению ущерба (приложение № 2).

  - Перечень технических средств, привлекаемых для осуществления противопаводковых  мероприятий  (приложение № 3).

Глава муниципального

образования « Кабалудское»                                               Н.А. Булдакова

Приложение 1

к Постановлению №12

от 18 марта 2015 г.

Состав противопаводковой комиссии МО « Кабалудское»

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Председатель комиссии |  |  |
| 1 | Булдакова Наталья Арнольдовна | Глава МО « Кабалудское» | 6-06-33 |
|  | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Чирков Андрей Владимирович | Директор ООО «Лесинвест» | 6-06-33 |
| 3 | Павлова Любовь Михайловна | Старший специалист Администрации МО «Кабалудское» | 6-06-33 |

Приложение 2

к Постановлению № 12

от 18 марта 2015 г.

План работы противопаводковой комиссии МО « Кабалудское»

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование улиц, объектов производственного назначения, жилых домов, подверженных подтоплению талыми водами | до 20 марта | Глава, староста, руководители учреждений |  |
| 2 | Рекомендовать завершить очистку кровли от снега в личных подсобных хозяйствах, учреждениях | до 20 марта | Глава, руководители учреждений |  |
| 3 | Запретить движение автотранспорта по льду рек, прудов и других водоемов | Немедленно | Глава, Руководители хозяйств |  |
| 4 | Рекомендовать жителям поселения произвести очистку канав и кюветов возле собственных приусадебных участков от снега, дров, строительных материалов, мусора для беспрепятственного прохода талых вод | до 1 апреля | Глава, староста села |  |
| 5 | Организовать дежурство ответственных должностных лиц | с 1 апреля | Глава, руководители учреждений |  |

Приложение 3

к Постановлению №12

от 18 марта 2015г.

Перечень технических средств, привлекаемых для осуществления противопаводковых мероприятий по МО « Кабалудское»

1. ООО «Лесинвест» в с. Кабалуд

–трактор Т-150 ;