АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «МЫСОВСКОЕ»

«МЫСЫ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 апреля 2015 года                                                                               № 17

Об организации противопаводковых работ

на территории муниципального образова-

ния «Мысовское»

В целях обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в период прохождения весеннего паводка 2015 года, руководствуясь Уставом МО «Мысовское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- План мероприятий по подготовке к паводку и предотвращению ущерба на территории муниципального образования утвердить. (Приложение № 1).

- План  привлечения сил и средств на период паводка рекомендую утвердить и довести до исполнителей (Приложение № 2)

- Рекомендовать руководителям учреждений и организаций принять план мероприятий к исполнению.

- Назначить ответственных лиц на период весеннего половодья из числа руководящего состава:

Сабурова Л.Г.- Глава МО, тел.раб. 3-33-80, тел дом. 3-32-34

Сабуров П.С.- Председатель СПК «Мысы», тел.раб.3-33-98, тел.дом.3-32-61

Тонков Ф.Г.- Зав. рем. мастерской СПК «Мысы», тел.раб. 3-31-94, тел.сот. 89512181047

- Контроль, за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Ознакомить с данным постановлением всех руководителей, старост и население путем опубликования в Вестнике МО и развешивания на досках объявления.

Глава муниципального

образования «Мысовское»                                                                   Л.Г.Сабурова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МО «Мысовское»

от 09 апреля 2015 г № 17

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводку и предотвращению ущерба от него в

населенных пунктах муниципального образования 2015 года

| №№ | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организовать дежурство транспорта | Председатель СПК «Мысы» |
| 2. | Для подготовки животноводческих помещений к прохождению весеннего паводка принять следующие меры: -очистить кровлю помещений от снега -освободить от снега животноводческие помеще- ния по всему периметру зданий -в течение всего паводка отводить талую воду от зданий -подготовить двухмесячный запас грубых кормов у животноводческих помещений | Зав. фермой, бригадиры |
| 3. | Очистить складские помещения от снега, отвести от них воду, подготовить дополнительные стеллажи для хранения товарно-материальных ценностей | Председатель СПК «Мысы», бригадиры |
| 4. | Подготовить водопропускные трубы и кюветы для пропуска воды в населенных пунктах и на внутрихозяйственных дорогах, подъездах к производственным объектам | Председатель СПК «Мысы», инженерная служба |
| 5. | Учесть возможность появления источников птичьего гриппа, проинструктировать людей о мерах безопасности и порядке сообщений | Глава МО, старосты, вет. работник |
| 6. | На период половодья организовать сопровождение детей младших классов из деревень: Крутой Лог, Левята, Абраменки, Левиногарь и назначить ответственных лиц из числа родителей. Провести с ними инструктаж. Провести с детьми разъяснительную беседу о мерах безопасности в период половодья | Директор школы |
| 7. | В период половодья выдачу детей из детского сада проводить только в сопровождении взрослых лиц | Заведующая детсада |
| 8. | Обеспечить ФАП медикаментами, составить график дежурства на половодье с целью своевременного оказания скорой медицинской помощи | Медицинские работники |
| 9. | О каждом случае создавшейся чрезвычайной ситуации и причинения ущерба докладывать в администрацию МО «Мысовское» по тел. 3-33-80 | Руководители, старосты |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

МО «Мысовское»

от 09 апреля 2015 г № 17

Силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию «Мысовское»

| Наименование организаций, ведомств | Ф.И.О. руководителя | Рабочий телефон | Наименование и численность привлекаемых сил и средств |  | Количество заготовленных строительных материалов | Средства связи | Сроки приведения в готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав | Техника по маркам (ед.) |  |  |  |
| СПК «Мысы» | Сабуров Павел Семенович | 3-33-98 сот. 89512025661 | 7 | ХТЗ-150-1 Бульдозер ДТ-75-2 | - | Телефон АТС, посыльные | Ч + 2 часа |
| КФХ | Варанкин Дмитрий Васильевич | 3-33-33 сот. 89511924734 | 2 | Т-150 | - | Телефон АТС | Ч + 2 часа |