Отчет  о реализации

муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»                              за 2020 год

Целевые показатели (индикаторы)  определены подпрограммами:

1.  «Территориальное развитие» утверждено 10 показателей, которые выполнены частично:

Показатель №1 «Наличие утвержденной схемы территориального планирования муниципального района»  выполнение данного показателя  составило  100% Решение Районного  Совета депутатов МО  «Кезский район» от 19.11.2012г. За отчетный период изменения в Схему не вносились.  Проведена корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки  6 муниципальных образованиях.

Показатель №2 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» определяется при заполнении годовых показателей. Значение показателя за 2020 год достигло 26,56  м2 в среднем на одного жителя, что на 3,5%  больше по сравнению с 2019 годом.

Показатель №3 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год» - значение  достигло уровня 0,29 м2 на 1 жителя,

Показатель №4 «Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья» выполнение данного показателя  составило  80,5%. Ввод жилья составил 5630 м2, это на 20,8% меньше по сравнению с фактическим показателем 2019 года и на 33,8% по сравнению с плановым показателем.

Показатель №5 «Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет»,  выполнение данного показателя  составило  100%.

Показатель №6 «Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет» »,  выполнение данного показателя  составило  100%.

Показатель №7 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10  тыс. человек населения» »,  выполнение показателя по сравнению с прошлым периодом составило 102,2%.

Показатель №8 «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» выполнение показателя по сравнению с прошлым периодом составило 104,6%.

Показатель №9 «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района». По состоянию на 1 января 2021 года объем незавершенного строительства составил 508 тыс.руб. Продолжается строительство средней школы в п.Кез и очистных сооружений больничного городка.

Показатель №10 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» определяется при заполнении годовых показателей

2. «Содержание и развитие жилищного хозяйства» утверждено 9 показателей, которые выполнены частично:

Показатель №1 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами» выполнение данного показателя  осталось на уровне прошлых периодов в связи с недостаточностью финансовых средств.

Показатель №2 «Доля организаций, осуществляющих  деятельность в сфере управления многоквартирными домами, соблюдающих установленные требования по раскрытию информации путем ее опубликования в сети Интернет» выполнение данного показателя  составило  100%. В сфере управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Кезский район»  работает 1 организация - ООО «Кезкоммунсервис».

Показатель №3 «Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов» выполнение данного показателя  составило  142%. НУО Фонд капитального ремонта провел конкурс на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кезского района в 2020г. Проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов.

Показатель №4 «Количество расселенных многоквартирных  домов, признанных в установленном порядке аварийными», мероприятие не реализовывалось в 2020 году, в связи с тем что муниципальное образование «Кезский район» вошло в программу на 2022 год.

Показатель №5 «Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов» , мероприятие запланировано на 2022  год.

Показатель №6 «Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными» , расселение запланировано на 2022 год.

Показатель №7 Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованными ОПУ приборы учета выполнение данного показателя  составило  81,1%. Ввиду отсутствия  финансовых средств  показатель не достиг плановых объемов.

Показатель №8 «Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета  (ОПУ)  потребления    холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованы ОПУ приборы учета» выполнение данного показателя  составило  36,4 %. Ввиду отсутствия  финансовых средств  показатель не достиг плановых объемов.

Показатель №9 «Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ)  потребления   горячей воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованы ОПУ» выполнение данного показателя  составило  22,2%. Ввиду отсутствия  финансовых средств  показатель не достиг плановых объемов.

3. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» утверждено 6 показателей, которые выполнены частично:

Показатель №1 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,  тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, процентов»  выполнение данного показателя  составило  100%. За отчетный период количество организаций не изменилось

.

Показатель №2 «Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов» выполнение данного показателя  составило  88,3%. Ввиду отсутствия  финансовых средств  показатель не достиг плановых объемов.

Показатель №3 «Износ сетей холодного водоснабжения» выполнение данного показателя  составило  57%. Ввиду ограничения финансовых средств  показатель не достиг плановых объемов.

Показатель №4 «Износ сетей водоотведения  (канализации), процентов» выполнение данного показателя  составило 83,3%.

Показатель №5 «Доля населения и организаций, обеспеченных  централизованным сбором твердых бытовых отходов у населения и организации (80 % всех потребителей), процентов»,  выполнение данного показателя  составило  100%. Проводятся работы по дальнейшему устройству контейнерных площадок с установкой контейнеров.

Показатель №6 «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям»,  выполнение данного показателя  отсутствует ввиду  отсутствия финансовых средств. Для достижения показателя необходимо проведение поисково-оценочных работ. В 2020 году Администрацией муниципального образования «Кезский район» заключен муниципальный контракт на проведение изыскательских работ в области питьевого водоснабжения.

4 «Благоустройство и охрана окружающей среды» утверждено 6 показателей, которые выполнены частично:

Показатель №1 «Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов в сельских поселениях на 1 жителя, кв.м/на 1 жителя» выполнение данного показателя  составило  94,4%. Показатель не достигнут ввиду ограниченности финансовых средств. В 2020 году благоустроена территория ДК «Леспромхоз» в п.Кез и обустроена пешеходная дорожка в с.Чепца.

Показатель №2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок» выполнение данного показателя  составило 100,00 %. В 2020 году ликвидирована свалка в с.Юски.

Показатель №3 «Доля  протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности  улично-дорожной сети» выполнение данного показателя  составило 81,9%. Ввиду отсутствия  финансовых средств и договоров на обслуживание сетей уличного освещения  показатель не достиг плановых объемов.

Показатель №4 «Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек» выполнение данного показателя  составило 99 %.

Показатель №5 «Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района» выполнение данного показателя  составило 90%. Ввиду ограниченности  финансовых средств  показатель не достиг плановых объемов.

5 «Развитие транспортной системы» утверждено 5 показателей, которые выполнены частично:

Показатель №1 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района»  Выполнение данного показателя составило 62%, из-за отсутствия перевозчиков.

Показатель №2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Показатель выполнен на 99,3% по сравнению с планом. В  2020 году проведена реконструкция 9,77 км дороги (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма и ремонт 3547 м дорог по п.Кез

Показатель №3 «Протяженность автомобильных дорог местного значения» Значение не изменилось по сравнению с уровнем 2019 года.

Показатель №4 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнение данного показателя  составило 100,0%. В  2020 году проведена реконструкция 9,77 км дороги (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма. Срок завершения работ 31.12.2020 год.

Показатель №5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнение данного показателя  составило 141,8% по сравнению с планом и 106,68% к уровню прошлого периода. Проведен ремонт 3,547 км автомобильных дорог в п.Кез.

Начальник сектора ЖКХ, благоустройства

и дорожного хозяйства    						Л.М.Лекомцева